#### Page de test pour MMS
❶	06 87 24 88 61 - CF n° : 01Z	Iphone SE 2020	Ligne Mobile Voix/SMS 24/7
Date/heure	Actions	Envoie MMS	Réception MMS
???	Changement du profil par ymb Ligne Mobile Access Eco	Fonctionnel	Fonctionnel
Data de 5 Go
02/03/2023 11:15	vérif conso : 4,22 Mo Détail conso : 11,4 Mo
02/03/2023 16:30	détail conso : 11,40 Mo Conso temps réel : 11,45 Mo /quota de 1 Go

❷ TICKET SFR	06 61 36 23 05 {-} - CF n° : 01Z	Iphone SE 2020	Ligne Mobile Voix/SMS 24/7
Date/heure	Actions	Envoie MMS	Réception MMS
???	Changement du profil par ymb Ligne Mobile Voix SMS MMS Illimités Eco
28/02/2023 10:04	Ouverture ticket SFR n° C30165273 N° ticket Dnum : 132569
28/02/2023 ~15:30	Appel de la hotline, changement de l'APN	échec	non testé
sl2sfr ⇒ etc …
02/03/2023 ~10:00 à 11:00	Réunion avec : Nicolas, Remi, Driss, Yves-Marie
Remi remonte l'informations aux équipes SFR
06/03/2023 11h30	Appel de SFR : demande de test croisé avec une autre ligne et autre mobile

❸	07 86 51 52 04 {-} - CF n° : 01Z	Samsung A40	Ligne Mobile Voix/SMS 24/7
Date/heure	Actions	Envoie MMS	Réception MMS
02/03/2023 ~10:00 à 11:00
01/03/2023	Changement du profil par SFR Ligne Mobile Voix SMS MMS Illimités
02/03/2023 ~09:30	Test MMS pour envoie	échec
02/03/2023 ~10:00 à 11:00	Réunion avec : Nicolas, Remi, Driss, Yves-Marie
Remi remonte l'informations aux équipes SFR
06/03/2023 11h30	Appel de SFR : demande de test croisé avec une autre ligne et autre mobile

❹	06 07 45 62 10 {3753} - CF n° : 01Z	Samsung A50	Performance
Date/heure	Actions	Envoie MMS	Réception MMS
06/03/2023 11h30	Appel de SFR : demande de test croisé avec une autre ligne mobile et autre mobile

❺	06 42 18 11 17 {-} - ymb PRO	Iphone SE 2020 (64)	Performance
Date/heure	Actions	Envoie MMS	Réception MMS
06/03/2023 11h30	Appel de SFR : demande de test croisé avec une autre ligne mobile et autre mobile

### Liste des profils
Ligne	Profil	4G ?	Quota data	Emission MMS	Reception MMS
❻ 06 85 69 34 81	Autres lignes concernés : 24/7 voix/sms	non	restriction data	non	non
❼ 06 25 03 26 76
❽ 06 88 71 15 57
❾ 06 99 70 26 76
❶ 06 87 24 88 61	Ligne Mobile access Eco	oui	1 Go	oui	oui
❷ 06 61 36 23 05	Ligne Mobile Voix SMS MMS Illimités Eco			non	non
❸ 07 86 51 52 04	Ligne Mobile Voix SMS MMS Illimités			non	non
❹ 06 07 45 62 10	Performance	oui	20 Go	oui	oui
❺ 06 42 18 11 17

### Liste des mobiles au début du test du 06/03/2023
- ❿ iPhone SE 1ère gen (ios 11.2.5)
- ❷ iPhone 6S (ios 14.6)
- ❸ Samsung A40 (android 10)
- ❹ Samsung A50 (android 11)
- ❺ iPhone SE 2020 (ios 16.2)
#### Test croisé pour MMS
date & heure	Ligne émettrice	Destination
06/03/2023 ~13:30	❺ iphone SE 2020	❷ MMS non reçu
❸ MMS non reçu
❹ MMS reçu
06/03/2023 ~14:30	Appel ❷ ⇒ ❸ OK
06/03/2023 ~15:10	❹ Samsung A50 pas d'erreur	❷ Aucune information
❸ Notification, téléchargement impossible
❺ MMS reçu
06/03/2023 ~15:25	❹ iPhone 6S pas d'erreur	❸ Notification, téléchargement impossible
❺ MMS reçu
06/03/2023 ~15:25	❹ Samsung A40 pas d'erreur	❷ Aucune information
❺ MMS reçu
06/03/2023 ~15:45	❹ Retour Samsung A50
06/03/2023 ~15:50	❷ Samsung A40
Appel ❷ ⇒ ❹ OK
06/03/2023 ~15:25	❷ Samsung A40 MMS ne partent pas.	❹ Aucune information
❺ Aucune information
06/03/2023 ~16:10	❷ Samsung A40 Test envoie SMS	❹ Sms Ok.
❺ Sms Ok.